* **项目仪表板**

项目进度图

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.实现首页动态生成和项目管理模块的功能编码 | 2016-11-21~2016-11-24 | 崔天月 | 未完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.实现首页动态生成和项目管理模块的功能编码 | 2016-11-21~2016-11-24 | 崔天月 | 80% |

* **问题和关注点**

问题：界面原型不够美观，功能不够完善，小组成员有些人基础不太扎实

关注点：界面原型的设计和完善，小组成员基础知识的培训

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.做数据统计模块的静态页 | 2016-11-28~1016-12-1 | 崔天月 | 未开始 |