* **项目仪表板**

项目进度图

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.做数据统计模块微信接口的开发 | 2016-12-5~1016-12-8 | 崔天月 | 进行中 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.做数据统计模块微信接口的开发 | 2016-12-5~1016-12-8 | 崔天月 | 已完成 |

* **问题和关注点**

问题：接下来是项目最难的阶段，关注点在功能的实现上和难题的解决上

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.实现数据统计模块 | 2016-12-12~1016-12-15 | 崔天月 | 进行中 |