个人周报

报告期：2016-11-1至 2016-11-6

报告人：梁玉冬

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 了解了课设提交相关工具的使用 | 2016-11-1~2016-11-2 | 100% |
| 完成界面原型框架 | 2016-11-2~2016-11-3 | 100% |
| 与组内成员配合完成界面原型 | 2016-11-3~2016-11-4 | 90% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成界面与数据库的交互，完善界面原型设计，争取实现基本功能 | 2016-11-7~2016-11-14 | 100% |
|  |  |  |