个人周报

报告期：2016-11-1至2016-11-6

报告人：田源

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 了解两种工具的使用 | 2016-11-1~2016-11-6 | 100% |
| 1. 完成接口的总结、排序 | 2016-11-2~2016-11-3 | 100% |
| 1. 协助同组成员完成界面原型部分页面 | 2016-11-2~2016-11-6 | 100% |

* **问题和关注点**

界面原型的布局，接口的使用需求情况

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成全部界面原型的代码 | 2016-11-7~2016-11-14 | 完成100% |
| 完成界面原型与数据库的交互 | 2016-11-7~2016-11-14 | 完成100% |